北京市密云区推进数字经济创新发展

三年行动方案（2026-2028年）

（征求意见稿）
为全面对标北京市全球数字经济标杆城市建设要求，深入贯彻《北京市数字经济促进条例》《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》，进一步加速推动实体经济与数字经济深度融合，持续提升密云区数字经济发展质效，对标对表北京市数字经济发展有关规划，结合本区实际，制定本方案。
总体目标

到2028年，全区数字基础设施代际升级，累计建设改造5G基站不少于300个，加快推进部署5G-A基站，建成投用抗灾超级基站9个；数字产业能级明显提升，全区规模以上数字经济核心产业营收突破200亿；产业数字化转型深度拓展，北京市智能工厂达到15家，形成一批具有密云特色的数字经济应用场景；智慧城市建设取得突破，积极推进“数智密云”城市大脑感知数据融合子系统应用，加快推动数据交换共享。

二、重点任务

坚持以发展新质生产力为引领，全面融入北京全球数字经济标杆城市建设大局，实施以“固本、抢先、赋能、治慧”为核心的四大行动。通过“固本”行动，形成智能绿色、安全可靠的数字基础设施体系，筑牢区域数字化转型的坚实根基；通过“育新”行动，做强核心产业，布局前沿赛道，打造驱动区域数字经济产业跨越增长的新质引擎；通过“赋能”行动，推动数字技术与实体经济特别是制造业、农业、文旅业的深度融合，激发传统产业升级的内生动力；通过“治慧”行动，探索数据驱动的智慧治理新模式，提升城市运行效能和民生服务品质。四大行动互为支撑、协同推进，在实施行动过程中，共同营造开放协同、要素丰富、主体活跃的数字经济创新生态，进一步密云区夯实数字经济发展基础，为区域高质量发展注入强劲而持久的数字动能。

聚焦固本，筑牢数字设施新基座

1.建设高速泛在网络设施。持续推进5G网络深度覆盖，年均新建改造基站不少于100个，提升景区、园区及乡村等重点场所覆盖质量。依托现有万兆光网小区试点，逐步推动万兆光网扩大部署。有序部署5G-A网络，支持工业互联网、车联网等应用。（责任单位：区经信局、区通信建设管理办公室、中国铁塔密云分公司、中国联通密云分公司、中国移动密云分公司、中国电信密云分公司）
2.强化山区通信网络韧性。适度提升建设标准，强化山区灾害高风险地区容灾抗毁要求。优先保证承担应急指挥关键任务的政府机关、安置点、医院等重要点位通信设施安全防护。完善传输网络架构，提升传输网络可靠性与健壮性。在重点易受灾镇建设9个抗灾超级基站，为重点山区镇通信基站配置新型储能设备，实现能源备份，提高应急状态下通信保障能力。（责任单位：区经信局、区通信建设管理办公室、中国铁塔密云分公司、中国联通密云分公司、中国移动密云分公司、中国电信密云分公司）
3.布局绿色智能算力设施。推进方恒科技超算与金融云计算基地项目建设，推动中联数据密云智算产业园等项目落地，打造绿色低碳、智能高效、算电协同的新型算力基础设施，为数字经济产业发展，人工智能场景应用和不同行业需求提供算力支撑。（责任单位：区经信局、区发改委、中关村密云园）

4.构建全域感知互联体系。加强感知终端建设，结合全区海量视频等感知数据的业务应用需求，推进雪亮工程、园林绿化、高山景区、校园安全等各专业领域视频等感知数据的汇聚工作。加强感知数据管理与共享，形成感知前端一套台账，面向创城、应急、城管等实际工作提供支撑服务。（责任单位：区政数局、区公安分局、区园林绿化局、区教委、区城管委）

5.推进工业网络升级改造。在密云区现有5G网络覆盖基础上，优先开展5G网络优化、工业5G专网部署，强化5G对典型工业场景的支撑能力，强化“5G+工业互联网”行业融合应用，支持企业创建5G工厂，赋能制造业转型升级。（责任单位：区经信局、中关村密云园）
（二）聚焦育新，构建数字产业新动能

6.壮大数字经济市场主体。加快发展数字经济，加强数字经济产业园（孵化园）建设，完善园区配套服务，靶向引进优质企业入驻。培育和引进云计算、大数据、人工智能、5G、工业互联网、医疗科技等领域具有竞争力的优质企业。依托中关村密云园现有产业基础，在新能源汽车、生物医药、测控装备等细分领域打造数字经济标杆企业。聚焦人工智能、集成电路、具身机器人等前沿领域，实施精准招商政策，抢占数字产业发展高地，培育壮大数字经济核心产业，形成具有竞争力的数字产业集群。（责任单位：区经信局、中关村密云园、十里堡镇）

7.探索新一代信息技术应用。鼓励企业开展数字技术应用攻关，承接“人工智能+”应用场景项目，在生产和管理等核心业务环节开展生产装备数字化改造、生产线数字化升级、工厂数字化转型。（责任单位：区经信局、区科委、中关村密云园）
8.谋划布局未来前沿赛道。发挥人工智能OPC轻量化、敏捷化优势，鼓励人工智能OPC围绕密云区水源保护、生命健康服务产业发展等方面的实际需求，探索前沿技术。发挥政府产业建设指引作用，开展场景应用拓展、创新生态培育、低成本算力支持等工作，并适时出台相关支持政策。（责任单位：区科委、中关村密云园）

9.释放数字科学设施溢出效应。聚焦怀柔科学城东区“1+5”科学设施项目，推进实施地球系统数值模拟装置数字化智能化改造项目。推动建成国家水生态环境智慧监测业务与实验平台项目，与“1+5”等科学设施平台形成集聚效应，带动环境监测设备、气象产业等相关产业发展，孵化数字经济新机遇。（责任单位：区科委、区生态环境局）

（三）聚焦赋能，推动传统产业新变革

10.推进制造业数字化、智能化转型。充分利用国家“两重”“两新”和北京市高精尖产业发展支持政策，鼓励支持制造业企业开展设备更新、数字化转型。加大力度引进高精尖实体企业，为产业数字化智能化发展增加活力。推进区内规模以上制造业企业开展数字化转型达标，提升制造业数字化水平。（责任单位：区发改委、区经信局、中关村密云园）

11.开展智能工厂梯度培育。支持企业对标市级智能工厂评估标准，实施生产线智能化改造、工业互联网平台建设和数据集成应用，发挥今麦郎、超同步、同方威视等先进级智能工厂的示范引领作用，引导更多企业根据自身实际积极申报不同级别智能工厂，提升存量制造业企业整体数字化智能化水平。（责任单位：区经信局、中关村密云园）

12.推动科技赋能文旅。着力提升景区智慧化水平，鼓励景区运用5G、AI、VR等技术和设备，开发数字文创、低空旅游等沉浸式智慧文旅新业态；丰富景区智慧导览、智能讲解等创新服务应用场景；推进等级景区票务系统建设工作，实现3A级及以上景区入驻北京市景区购票服务平台，不断提升旅游产品的体验性、舒适性和便捷性，推动文旅产业实现数字化、智能化升级。（责任单位：区文旅局）
13.大力发展智慧农业。充分利用物联网感知技术，在现代设施农业、西红柿特色产业集群核心区建设等领域，推广传感器、无人机、智能灌溉等先进技术设备，推动农产品全产业链数字化提升。打造数字农业示范基地，应用人工智能技术实现农产品生长管理、病虫害防治、水肥一体化智能管控，开展农产品电商、智慧渔业示范与应用，完善农业数字化、智慧化管理体系，助力产业发展和乡村振兴。（责任单位：区农业农村局）

14.培育数字消费新模式。支持传统商圈进行数字化营销和数字化改造，鼓励发展智慧零售、即时零售、无人零售等新业态，拓展人工智能、智能终端产品消费新场景，激发数字消费活力。（责任单位：区商务局）

（四）聚焦治慧，实现数智治理新突破

15.升级完善“数智密云”城市大脑。开展“数智密云”提升工程，完善决策驾驶舱的数据汇聚、决策支撑、统一调度等功能，加快建设政府决策一网慧治体系。重点推进生态环境数据专区建设，依托“数智密云”平台，完成数据汇聚、上链。建立数据资源统筹机制，强化跨部门数据共享与业务协同。与北数所共建数据要素服务中心，为公共数据向市场化流转提供渠道，服务我区企业进行数据资产登记、入表，以数据价值化提升深化“数智密云”中枢能力。（责任单位：区政数局）

16.提升智慧政务服务水平。提升一网通办能力，优化区级一体化在线政务服务平台。推进“一码办事”场景落地应用。通过智能化技术实现政务导办、智能填表、智能预审、智能审批等服务功能。进一步探索大模型智能政策文件库的建设和应用。推进区级“接诉即办”平台建设，通过引入智能AI辅助派单系统，实现工单“智能分类”“一键转派”和“联派联办”。（责任单位：区政数局、区城指中心）
17.拓展数字政府治理应用。基于区域特色，在数字生态、数字乡村、数字健康、数字校园等领域打造标杆应用，以点带面扎实推进多领域数字化转型。智慧生态，完善森林火灾视频高山监控系统，在现有149处高山视频监控基站的基础上，协调落实29处新建基站项目，促进重点林区、高风险区域视频监控覆盖率再上新水平。智慧乡村，推进河南寨镇和合园种植专业合作社建设标准化示范基地建设，深化北京市乡村振兴大数据平台和“数字京村”平台的推广应用，主动探索数字乡村发展新经验。智慧健康，构建“智慧健康密云”体系，深化AI技术在临床诊疗中的应用。推进健康密云信息化平台建设项目，融合智慧急救、AI辅助诊疗等四项能力，实现全区医疗卫生机构信息资源、数据管理的高度共享与集中利用。智慧教育，深入开展“智慧校园＋”行动，推动人工智能等新兴技术与学科的深度融合，推广智慧课堂应用，打造密云区智慧教育平台。（责任单位：区政数局、区园林绿化局、区农业农村局、区卫健委、区教委）
18.构建智慧应急生态体系。构建“大智慧、大安全、大应急”模式的智慧化应急治理体系，打通监测网络数据壁垒，整合气象、水文、地质灾害监测数据，实现应急数据资源统一汇聚整合、全面融合共享，提升风险研判与应急响应效能。建设密云水库智慧应急安全管理系统，运用大数据、人工智能等技术手段，提高主动感知监测能力，开发智慧应急指挥监控平台系统，提升全区水质环境监测能力与水文监测体系防洪能力，实现风险研判、调度推演等智能化决策支持。完善智慧旅游安全应急指挥平台，加强重点景区、风险点位监控覆盖与智能分析。深化“绿水青山一张蓝图”平台系统应用，提升生态环境日常监管的科学化、精细化水平。（责任单位：区应急局、区政数局、区水务局、区生态环境局、区文旅局、区气象局、区规自分局、密云水库综合执法大队）
19.探索提升数字赋能保水实效。运用5G、物联网、无人机、人工智能等先进技术，建设密云水库智慧应急指挥监控平台工程。以数字化手段全面提升保水工作效率与应急处置能力。（责任单位：密云水库综合执法大队、区政数局）

三、保障措施

一是强化统筹协调。依托密云区数字经济工作专班，健全跨部门协调机制，定期调度跟进，压实各方负责，确保三年行动方案落地见效。二是创新政策支持。统筹利用国家“两重”“两新”、市级高精尖产业、中小企业发展等政策支持，加大对数字化转型、核心技术攻关、应用场景示范的支持力度，推动政策精准直达，激发企业创新发展动能。三是拓展数字招商。围绕智能制造、数字文旅、数据服务等产业链关键环节，开展数字产业精准招商。优化“服务包”机制，为重点企业提供全生命周期服务。四是推动数字育才。加强与高校、科研院所合作，探索共建实训基地。将数字人才纳入密云区引才专项，加强人才梯队建设，在人才落户、住房安置、子女教育等方面予以保障。开展数字化专题培训，提升专业技能。五是营造创新氛围。鼓励开放应用场景模式创新，为新技术、新产品提供测试验证和首试首用机会。举办中小企业创新创业大赛、数字经济创新大赛等活动，全方位、多角度对数字经济发展典型案例和成功经验宣传推介，在全区范围内营造崇尚数字创新、支持产业发展的浓厚氛围。

附件：北京市密云区推进数字经济创新发展重点项目清单

	附件：

北京市密云区推进数字经济创新发展重点项目清单

	序号
	重点项目
	责任单位
	完成时间

	1
	持续推进5G网络深度覆盖，年均新建改造基站不少于100个。
	区经信局、区通信建设管理办公室、中国铁塔密云分公司、中国联通密云分公司、中国移动密云分公司、中国电信密云分公司
	2028年

	2
	在重点易受灾镇建设9个抗灾超级基站，为重点山区镇通信基站配置新型储能设备，提高应急状态下通信保障能力。
	区经信局、区通信建设管理办公室、中国铁塔密云分公司、中国联通密云分公司、中国移动密云分公司、中国电信密云分公司
	2026年

	3
	推进方恒科技超算与金融云计算基地项目建设，推动中联数据密云智算产业园等项目落地。
	区经信局、区发改委、中关村密云园
	2028年

	4
	结合全区海量视频等感知数据的业务应用需求，推进雪亮工程、园林绿化、高山景区、校园安全等各专业领域视频等感知数据的汇聚工作。
	区政数局、区公安分局、区园林绿化局、区教委、区城管委
	2028年

	5
	针对中关村密云园等重点区域，优先开展5G网络优化、工业5G专网部署，支持企业创建5G工厂。
	区经信局、中关村密云园
	2028年

	6
	加强数字经济产业园（孵化园）建设。培育和引进云计算、大数据、人工智能、5G、工业互联网、医疗科技等领域具有竞争力的优质企业。依托中关村密云园现有产业基础，在新能源汽车、生物医药、测控装备等细分领域打造数字经济标杆企业。聚焦人工智能、集成电路、具身机器人等前沿领域，实施精准招商政策，培育壮大数字经济核心产业。
	区经信局、中关村密云园、十里堡镇
	2028年

	序号
	重点项目
	责任单位
	完成时间

	7
	发挥人工智能OPC轻量化、敏捷化优势。发挥政府产业建设指引作用，开展场景应用拓展、创新生态培育、低成本算力支持等工作，并适时出台相关支持政策。
	区科委、中关村密云园
	2028年

	8
	实施地球系统数值模拟装置数字化智能化改造项目。
	区科委
	2027年

	9
	推动建成国家水生态环境智慧监测业务与实验平台项目，与“1+5”等科学设施平台形成集聚效应。
	区科委、区生态环境局
	2027年

	10
	鼓励支持制造业企业开展设备更新、数字化转型。推进区内规模以上制造业企业开展数字化转型达标。
	区发改委、区经信局、中关村密云园
	2027年

	11
	发挥今麦郎、超同步、同方威视等先进级智能工厂的示范引领作用，梯度培育一批智能工厂。
	区经信局、中关村密云园
	2028年

	12
	鼓励景区运用5G、AI、VR等技术和设备，开发数字文创、低空旅游等沉浸式智慧文旅新业态；丰富景区智慧导览、智能讲解等创新服务应用场景；推进等级景区票务系统建设工作，实现3A级及以上景区入驻北京市景区购票服务平台。
	区文旅局
	2028年

	13
	充分利用物联网感知技术，在现代设施农业、西红柿特色产业集群核心区建设等领域，推广传感器、无人机、智能灌溉等先进技术设备。打造数字农业示范基地，应用人工智能技术实现农产品生长、病虫害防治、水肥一体化智能管控，开展农产品电商、智慧渔业示范与应用，完善农业数字化、智慧化管理体系。
	区农业农村局
	2028年

	14
	支支持传统商圈进行数字化营销和数字化改造，拓展人工智能、智能终端产品消费新场景。
	区商务局
	2027年

	15
	开展“数智密云”提升工程，加快建设政府决策一网慧治体系。
	区政数局
	2028年

	16
	重点推进生态环境数据专区建设。与北数所共建数据要素服务中心。
	区政数局
	2028年

	序号
	重点项目
	责任单位
	完成时间

	17
	提升一网通办能力，优化区级一体化在线政务服务平台。
	区政数局
	2027年

	18
	引入智能AI辅助派单系统，推进区级“接诉即办”平台建设。
	区城指中心
	2028年

	19
	完善森林火灾视频高山监控系统，协调落实29处新建基站项目。
	区园林绿化局、区政数局
	2026年

	20
	推进河南寨镇和合园种植专业合作社建设标准化示范基地建设，深化北京市乡村振兴大数据平台和“数字京村”平台的推广应用。
	区农业农村局、区政数局
	2027年

	21
	构建“智慧健康密云”体系，深化AI技术在临床诊疗中的应用。推进健康密云信息化平台建设项目。
	区卫健委、区政数局
	2028年

	22
	深入开展“智慧校园＋”行动，推广智慧课堂应用，打造密云区智慧教育平台。
	区教委、区政数局
	2027年

	23
	构建“大智慧、大安全、大应急”模式的智慧化应急治理体系。
	区应急局、区政数局、区水务局、区生态环境局、区文旅局、区气象局、区规自分局
	2028年

	24
	建设密云水库智慧应急安全管理系统，开发密云水库应急指挥监控平台，提升全区水质环境监测能力与水文监测体系防洪能力。
	区水务局、密云水库综合执法大队、区政数局
	2028年

	25
	完善智慧旅游安全应急指挥平台。
	区文旅局、区政数局
	2026年

	26
	深化“绿水青山一张蓝图”平台系统应用。
	区生态环境局、区政数局
	2026年

	27
	运用5G、物联网、无人机、人工智能等先进技术，建设密云水库智慧应急指挥监控平台工程。以数字化手段全面提升保水工作效率与应急处置能力。
	密云水库综合执法大队、区政数局
	2028年




